SPRING PLANNING

| Mã sprint | 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 17/9/2025 |
| Thời gian kết thúc | 30/9/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện giao diện cho trang chủ và các trang chi tiết phòng khám.

- Xây dựng một phần database và cố gắng hoàn thiện tạm thời chức năng tạo tài khoản.

- Xây dựng giao diện cho trang Xem lại lịch sử khám.

- Xây dựng giao diện chứa các thông tin người dùng cần xem: Thông tin bác sĩ, thông tin chuyên khoa phòng khám.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Xem được trang chủ. | Cao | 2 | Quốc Hưng | To Do |
| US-02 | Xem thông tin phòng khám. | Cao | 2 | Quốc Hưng | To Do |
| US-03 | Đăng ký lịch khám trực tuyến. | Thấp | 2 | Quốc Hưng | To Do |
| US-04 | Tạo tài khoản. | Trung bình | 4 | Quốc Hưng | To Do |
| US-05 | Xem lại lịch sử khám. | Thấp | 2 | Quốc Hưng | To Do |
| US-06 | Xem thông tin bác sĩ. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | To Do |
| US-07 | Xem thông tin chuyên khoa phòng khám. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang Chủ | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang giới thiệu phòng khám | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang thông tin bác sĩ | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Chuyên khoa phòng khám | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang lịch sử khám | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Đăng Ký/ Đăng Nhập | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Đăng ký lịch khám | Quốc Hưng | 30/9/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến Đăng ký | Quốc Hưng | 30/9/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Đăng nhập | Quốc Hưng | 30/9/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến load dữ liệu danh sách bác sĩ | Quốc Hưng | 30/9/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến load dữ liệu danh sách chuyên khoa | Quốc Hưng | 30/9/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến xử lý dữ liệu đăng ký lịch khám | Quốc Hưng | 30/9/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Thiết kế Database cho Project | Quốc Hưng | 30/9/2025 | SQL Server |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Quá trình tìm hiểu công nghệ lập trình FE chưa được học có thể tốn khá nhiều thời gian, API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …